峨山彝族自治县住房和城乡建设局2025年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

峨山县城市生活垃圾填埋场设备运维费用项目

- 立项依据

根据《中共峨山县委常委第4次会议纪要》（27-1期）第五项“关于城市生活垃圾填埋场设备及运维费用”决定，原则同意由县财政统筹安排购置城市生活垃圾填埋场渗滤液处理设备1套。

- 项目实施单位

峨山彝族自治县综合行政执法局

- 项目基本概况

峨山县城市生活垃圾处理场渗滤液处理站因处理工艺老旧，加之过滤膜淤堵，渗滤液处理效率受限，处理后水质检测指标值不同程度发生改变，造成污染物排放不符合污染物排放标准要求，根据《中共峨山县委常委第4次会议纪要》（27-1期）第五项“关于城市生活垃圾填埋场设备及运维费用”决定，由县财政统筹安排购置城市生活垃圾填埋场渗滤液处理设备1套，年度运营维护经费纳入县级财政预算。

- 项目实施内容

渗滤液处理设备采购项目。采购“预处理+两级DTRO”处理工艺的渗滤液处理的器械设备，安装并运营器械设备，处理后出水水质达到《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）标准。

六、资金安排情况

年度运营维护经费纳入县级财政预算，经测算2025年需运营维护费3,695,000.00元，县财政统筹测算后纳入财政预算金额为3,695,000.00元。

- 七、项目实施计划

2021年6月，开展前期调研。邀请有资质的第三方对垃圾处理场进行实地勘查，确保项目能有序开展；2021年7月 ，制定《峨山县城市生活垃圾填埋场设施设备购买服务》项目方案，上报县委常委通过同意立项实施；2021年10月，峨山县城市生活垃圾填埋场设施设备购买服务项目公开招投标；2021年11月，与中标单位签订合同；2021年12月至2022年2月完成设备安装并调试运行正常。

- 八、项目实施成效

城市生活垃圾处理事关人民群众的切身利益；项目的实施可以提升人居环境质量，保护周边生态环境良性循环；保护环境，防止污染；改善环境，践行绿水青山就是金山银山的生态理念。